PLAN TESTÓW
PROJEKT:	PLATFORMA „CODERS GURU”
WERSJA:	WERSJA 1.0

SPIS TREŚCI :
1. Wprowadzenie

2. Przedmiot testów

3. Zakres planowanych testów

4. Podejście do testów

5. Kryteria testów

6. Produkty procesu testowego

7. Środowisko testowe

8. Role i odpowiedzialności

9. Harmonogram

10. Ryzyka

11. Zatwierdzenie palnu

Metryka dokumentu

METRYKA DOKUMENTU
Nazwa dokumentu:	Plan testów dla platformy Coders guru
Nr ID dokumentu:	Plan_Testów_001
Projekt:	Projekt strony z ofertą pomocy mentora
Właściciel dokumentu:	Coders Lab
Sporządził:	Mateusz Lewandowski
Nr wersji:	1.0	Data sporządzenia:	04.07.2022
Status:	Do zatwierdzenia	Data ostatniej modyfikacji:	18.07.2022
Zatwierdził:		Data zatwierdzenia:

Historia zmian dokumentu

HISTORIA ZMIAN DOKUMENTU
Nr wersji	Data	Opis zmian	Działanie*	Rozdział**	Autor
1	04.07.2022	Powstanie dokumentu	N	W	Mateusz Lewandowski
2	11.07.2022	Zweryfikowanie dokumentu	W	W	Marcin Nowak
3	18.07.2022	Oddanie dokumentu do zatwierdzenia	W	W

*	N - nowy, M – modyfikacja, W – weryfikacja
**	Numer rozdziału lub W – wszystkie rozdziały

Lista załączników

LISTA ZAŁĄCZNIKÓW
Lp.	Załącznik	Uwagi
	Dokumentacja techniczna Coders Guru

Wykaz użytych skrótów, symboli i terminów

WYKAZ UŻYTYCH SKRÓTÓW, SYMBOLI I TERMINÓW

Skrót/termin	Znaczenie
Coders Guru	Nazwa platformy
Plan testów	Plan testów dla platformy Coders Guru
Platforma	Zamiennik dla słowa system
Zamawiający	Coders Lab

     1. Wprowadzenie
        1.1 Cel i zakres dokumentu
Dokument przedstawia plan testów systemowych dla platformy
Coders Guru . Ninejszy dokument przedstawia zakres testów , metody,
harmonogram oraz zasoby.
        1.2 Oczekiwania
Celem czynności testowych jest sprawdzenie czy platforma spełnia	wymagania funkcjonalne podane przez Zamawiającego.
        2. Przedmiot testów

2.1 Ogólna charakterystyka produktu
        Platforma poddana testom systemowym jest strona Coders Guru	przeznaczona dla działalności Zamawiającego pełniącą fome oferty	pomocy mentora .

2.2 Użytkownicy i cele produktu
   Platforma będzie przeznaczona dla osób ktore poszukują pomocy	mentora dla konkretnęgo kursu .

2.3 Elementy podlegające testowaniu
    Elementem podlegającym testowaniu będzie interfejs platformy	Coders Guru oparta na specyfikacji wymagań funkcjonalnych .

        3.Zakres planowanych testów

       3.1 Wymagania objęte zakresem testów
    Planowane jest sprawdzenie wszystkich wymagań funkcjonalnych	zgodnie ze specyfikacją. Czynności będą obejmować tylko testy	funkcjonalne , testy niefunkcjonalne nie są w zakresie tego planu .

  4.Podejście do testów

        4.1 Poziom i typ testów
      Ze wzgledu na to że platforma jest już w pełni zintegrowana aby
        sprawdzić zgodność z wymaganiami zostaną przeprowadzone testy	systemowe , badające funkcjonowanie platformy.
        Całość procesu będzie opierać się na historyjce użytkownika .

        4.2 Wykorzystane techniki projektowania testów oraz narzędzia
      Do przetestownanie wymienionych wymagań będziemy wykorzystywać
       testy funkcjonalne oparte na specyfikacji ( czarnoszkynkowe) .
       Narzędzia które zostaną użyte do wsparcia testów bedzie Jira .

  4.3 Fazy testów
      Proces testowania zostanie podzielony na poszczególne fazy ze wzglęu na
     priorytety dla poszczegolnych funkcjonalności ustalone przez	Zamawiajaceg. Cały proces zostanie podzielony na 3 etapy.

        5.Kryteria

   5.1. Kryteria zaliczenia / niezaliczenia testu
        Argumentem zaliczenia całego procesu będzie zakończenie	wszystkich testów oraz retestów wymaganych funkcjonalnoości z	wynikiem pozytywnym.

        5.2 Warunki rozpoczęcia testów
        - prawidłowo skonfigurowane środowisko testowe
        - dostęp do narzędi Jira
        - dostęp do danych testowych
        - dostęp do aktualnej wersji specyfikacji
        - dostęp do akualnej wersji platformy
        - zakceptowana dokumentacja testów
        - zakceptowany plan testów

   5.3 Warunki zakończenia testów
        Warunkami które muszą być spełnine aby zakończyć testy są :
        - wykonanie 95% testów z historyjki użytkowniak z czego 100% z	priorytetem "Must"
        - usunięcie wszystkich błędów o wysokim priorytecie i najwyższym

        6.Produkty procesu testowego

     Ostatecznie w wyniku procesu powstaną nastepujace produkty:
       - Plan testów dla platformy Coders Guru .
       - Zestaw danych testowych
       - Wyniki wykonanych testów
       - Raport z przeprowadzonych testów
       - Raport o usterkach
       - Harmonogram testów
7.Środowisko testowe
Środowiskiem testowym będzie platforma :	https://tester.codersguru.pl/
8.Role i odpowiedzialności

    8.1 Podział obowiązków procesu testowego
       Testowanie platformy zajmie się niezależny zespół testerski .
       Czynnościami związanymi z planowaniem i zamknięciem testów	zajmie sie team lider, a natomiast analizą i przeprowadzeniem	testów zajmie sie zespół testerski

9.Harmonogram
    Harmonogram zostanie udostępniny odrazu po zakceptowaniu	planu testów

10.Rejestr ryzyk

     10.1 Ryzyka projektowe
Do ryzyka projektowego możemy zaliczyć przyczyny takie jak :
- zespół nie posiada dostatecznie dużej wiedzy w przygotowaniu
warunków i przypadków testowych oraz icj wykonania.
- mozliwe braki kadrowe z powodu dużej liczby urlopów.	- środowisko testowe nie będzie gotowe na czas.

     10.2 Ryzyka produktowe
Wpływ na ryzyko produktowe może mieć fakt że pominiemy
testy niefunkcjonalne, co może w przyszłości spowodować	obszar wystąpienia awarii.

11.Zatwierdzenie planu
     Poniżej zamieszczona została tabela interesariuszy, którzy muszą	zatwierdzić plan, aby mógł on wejść w życie.

Imię i nazwisko	Funkcja	Organizacja